黄石市老旧小区供水管网

漏损治理及供水设施更新改造工程（第一批）代建服务
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采购单位：黄石市供用水事务中心
二○二六年七月

第一章 采购公告

    为解决居民生活用水“最后一公里”问题，降低老旧居民小区供水管网漏损率，节约利用水资源，保证用户水量、水压需求，提高居民生活用水质量，促进和谐社会建设，根据住建部、发改委办公厅《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》及《湖北省城镇供水条例》、《湖北省城镇二次供水管理办法》等文件及法规精神，我中心拟实施《黄石市老旧小区供水管网漏损治理及供水设施更新改造工程》，现需选择一家工程管理服务机构，对《黄石市老旧小区供水管网漏损治理及供水设施更新改造工程（第一批）》提供代建服务，使该项目严格按批准的建设规模、标准、投资和工期建成，并在验收合格后，交付地方专营单位使用及运维管理，现对该项服务进行公开采购，欢迎符合条件的单位参与。

服务内容

1、项目概况：《黄石市老旧小区供水管网漏损治理及供水设施更新改造工程（第一批）》项目概算总投资约5333万元，主要建设内容为建设改造一批居民共有供水设施及配套庭院管网。
2、服务内容：负责对《黄石市老旧小区供水管网漏损治理及供水设施更新改造工程（第一批）》实施全过程管理，使该项目严格按批准的建设规模、标准、投资和工期建成，并在验收合格后，交付地方专营单位使用及运维。

服务内容包括但不限于组织施工图设计文件的编制、图审；组织施工、监理、设备材料采购的招投标工作及相关合同的洽谈，组织合同文件的编制、报审工作，与工程总承包服务投标人、监理服务投标人、主要材料投标人等单位签订合同并备案。组织办理工程规划许可证、施工许可证、消防、园林绿化、市政、正式用水用电等手续；工程合同的洽谈签订与履约的监督管理（包括且不限于工程质量、进度、投资、安全与文明施工、信息资料等管理）；组织编制年度计划，投资计划、用款计划申请；工程中间验收、编制工程决算报告、竣工验收、基建建账、资产和建设档案移交、工程保修等。

二、服务要求
（一）项目代建管理周期要求
从签订合同之日开始至工程通过竣工验收具备使用条件并完成使用维护管理权限交付、审计备案，直至项目结束止。完成使用维护管理权限交付、审计备案的最晚时间不得超过2027年12月31日。

（二）项目人员、设备投入要求

1、拟派人员应满足实际工作需求，所有拟派人员必须为供应商在职员工，具有相关工作执业经验，配合采购人日常及专项工作。

2、成交供应商应严格按照响应文件中承诺的拟派项目组人员名单开展工作，不得擅自更换拟派项目负责人及成员名单，在特殊情况下可以用同等资历的人员代替，但须经采购人同意并备案。采购人有权要求成交供应商更换不合格的服务人员，成交供应商应予以接受。

3、合同履行期间服务人员所发生的办公设备、交通工具、餐饮住宿由供应商自行承担，服务人员应配备便携式电脑，自备交通工具或乘坐公共交通。

（三）项目建设管理及工程质量要求
1、成交供应商需建立一整套规范性项目管理体系和文档。通过供应商的专业化管理，旨在建立从方案规划、实施策略、流程制定、项目控制、项目评价等的一整套规范性项目管理(标准流程)体系和文档。

2、成交供应商需确保项目质量、安全、进度、费用目标的完成，防范项目风险。通过供应商的专业化管理，对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息、环境等专业化管理和控制，确保建设目标的顺利实现，有效防范项目风险。充分利用管理专家的知识和智慧，通过项目管理和技术优化为工程建设增值。

3、成交供应商代建工程质量需符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到最新标准时，应符合最新版本的国家标准、规范。

（四）代建工作要求

1、严格按照审批的工程建设规模、建设内容、建设标准、投资估算与采购人签订项目代建合同，组织开展工程项目代建和建设活动等。

2、参与工程项目建设的有关单位签订廉政协议书，执行廉政承诺制度、履行国家法规规定的其他职责。

3、按照项目实际要求，成立专项服务团队组，明确人员内部具体分工等，服务期内，确保及时向采购人提供需要了解的相关信息。

4、按照规范性、完备性、可实施性、科学性、适应本项目特点的要求，制定出详细的工作方案，在实施过程中严格按照方案中的计划进行，并做好后续各种服务工作。

5、自接受委托之日起，对所获知项目的一切信息保密，不向任何第三方透漏，否则造成的经济损失，将按照国家有关法律规定承担责任。在服务过程中，制定本项目保密安全管理制度,确定项目保密责任人，管理、监督、落实项目安全保密工作，同时要求成交人，按照国家、省、市的有关法规文件规定，履行保密责任。

6、遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不损害社会公共利益和他人合法权益，不谋取规定报酬之外的不正当利益。

7、在服务过程中应遵守职业道德规范、职业操守。严禁从业人员有任何违背采购人有关项目廉政工作要求。

（五）代建工作验收（考核）要求

1、应满足国家、行业及地方现行规范标准和政策，并满足采购文件及响应文件所列的服务要求。

2、采购人有权对成交供应商工作人员的各项工作进行监督、检查，对不符合采购人工作要求的服务行为要求其立即纠正、整改。

3、成交供应商须制定本项目保密安全管理制度，确定项目保密责任人，管理、监督、落实项目安全保密工作，同时要求成交供应商按照国家、省、市的有关法规文件规定，履行保密责任。

4、合同履行过程中的各项违约情形的认罚措施应在响应文件中体现，并在合同中具体约定。

（六）代建工作其他技术、服务等要求

1、本标的代建内容实施完毕后，供应商应确保能向地方专营单位移交接管并运维。

2、供应商须承诺所提供的服务及成果不受到第三方的侵权诉讼或索赔。采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务及成果时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、供应商提交的投标资料概不退还，采购人对所有投标资料有使用权。

4、未经采购人同意，成交供应商不得将采购人提供的基础资料用于与本项目无关的其他任何用途。在服务结束后，须按采购人的要求将有关的基础资料归还主办单位。

5、供应商应有承担类似项目的经历，具备较高的服务能力。

6、供应商需根据采购文件中的要求提供服务方案，内容包括但不限于：组织实施本工程的总体方案、项目建设组织协调管理、项目建设质量控制、项目建设进度控制、项目建设投资控制、合同管理、信息及档案管理、风险管理、竣工验收、资产移交、内控制度及对应认罚措施。

7、应能充分满足采购人的其他需求。 
三、服务经费
服务费用最高限额为17.0万元。
四、支付方式
合同签订后，一个月内支付45%的合同金额，后续服务费用待工程通过竣工验收并交付地方专营单位使用及运维管理后由采购人一次性付清。
五、完成时限
2027年12月31日。

六、供应商资质 

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本项目的特定资格要求：投标人营业执照经营范围须包含工程管理服务。

六、报价文件内容
1.营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证，或三证合一的营业执照副本（复印件）；
2.完整填写附件内容；
3.“信用中国”网站查询结果截图；

4.为响应采购公告要求，投标人自行确定的内容。
5.上述材料均加盖公章密封后提交。
七、定标方式
采用综合评分法进行评标

八、报价截止时间、投递地点
1.接收截止时间：2026年7月21日17:30（可以邮寄和直接送达）
2.地点：湖北省黄石市黄石港区黄石大道77号
九、联系人及联系方式
联系人：夏建中  联系电话：0714-6222929
附件：1.报名表
2.报价函
3.法定代表人身份证明
4.授权委托书
黄石市供用水事务中心
                              2026年7月15日
第二章  供应商须知
一、招标须知前附表

	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	采购单位
	名    称：黄石市供用水事务中心
地    址：湖北省黄石市黄石港区黄石大道77号      

联 系 人：夏工      

联系方式：0714-6222929

	2
	项目名称
	黄石市老旧小区供水管网漏损治理及供水设施更新改造工程（第一批）代建服务

	3
	项目地点
	黄石市

	4
	采购范围
	项目概况：《黄石市老旧小区供水管网漏损治理及供水设施更新改造工程（第一批）》项目概算总投资约5333万元，主要建设内容为建设改造一批居民共有供水设施及配套庭院管网。
服务内容：负责《黄石市老旧小区供水管网漏损治理及供水设施更新改造工程（第一批）》建设实施阶段全过程项目管理。包括组织施工图设计文件的编制、图审；组织施工、监理、设备材料采购的招投标工作及相关合同的洽谈，组织合同文件的编制、报审工作，与工程总承包服务投标人、监理服务投标人、主要材料投标人等单位签订合同并备案。组织办理工程规划许可证、施工许可证、消防、园林绿化、市政、正式用水用电等手续；工程合同的洽谈签订与履约的监督管理（包括且不限于工程质量、进度、投资、安全与文明施工、信息资料等管理）；组织编制年度计划，投资计划、用款计划申请；工程中间验收、编制工程决算报告、竣工验收、基建建帐、资产和建设档案移交、工程保修等。使该项目严格按批准的建设规模、标准、投资和工期建成，并在验收合格后，交付地方专营单位使用及运维管理。

	5
	付款方式
	合同签订后，一个月内支付45%的合同金额，后续服务费用待工程通过竣工验收并交付地方专营单位使用及运维管理后由采购人一次性付清。

	6
	质量标准
	符合验收标准

	7
	服务期限
	从签订合同之日开始至工程通过竣工验收并交付地方专营单位使用及运维管理为止，最迟完成时间不超过2027年12月31日。

	8
	供应商资质要求
	资格要求：投标人营业执照经营范围须包含工程管理服务。

2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

3.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果“截图”加盖公章。

	9
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	10
	控制价
	最高限价为人民币17万元

	11
	投标有效期
	自投标截止日起30天。

	12
	资格审查方法
	资格后审

	13
	采购响应文件份数
	投标文件由“报价文件”、“响应文件”两部分组成。“报价文件”“响应文件”各提供1份，须单独封装。

	14
	签字或盖章要求
	按采购文件要求签字及（或）盖章。

	15
	投标截止时间及送达地点
	同采购公告

	16
	开标时间及地点
	时间：2026年7月22日下午2:00

地点：湖北省黄石市黄石港区黄石大道77号黄石市供用水事务中心二楼会议室

	17
	评标办法
	综合评分法

	18
	评标委员会组成
	评标工作由采购人依法组建的评标委员会承担。评标委员会成员总人数为3人，由采购人在本单位相关专业人员中选取。

	19
	供应商提出答疑
	2026年7月17日11:30时前将要求答疑的问题发电子邮件至邮箱：494205395@qq.com，联系电话：0714-6222929，联系人：夏工 

	20
	备注
	


二、采购须知
（一）资格后审条件

详见资格审查表

采购响应文件组成

本项目投标文件由“报价文件”、“响应文件”两部分组成，均须单独封装。
1.“报价文件”特指“报价函”（格式详见附件二），采用A4规格纸张打印。
2.“响应文件”可按投标人响应采购公告自行确定的内容和编排顺序，采用A4规格纸张（图表可例外）打印，包括以下内容：
（1）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证，或三证合一的营业执照副本（复印件）；
（2）完整填写附件内容；
（3）“信用中国”网站查询结果截图；

（4）为响应采购公告要求，投标人自行确定的内容
3.上述材料均加盖公章密封后提交。
（三）报价

1.投标人的报价均应以人民币进行报价。

2.投标人应按照本采购文件规定的报价方式进行报价，具体报价方式见“投标人须知前附表”。投标报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得遗漏采购文件所要求的内容，否则，其投标无效。

3.投标人应根据本采购文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应合理，并包含完成本采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本采购文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。

4.投标人在采购响应文件中注明免费的项目将视为包含在投标报价中。

5.每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标无效。

6.投标报价不得超过“投标人须知前附表”中规定的最高投标限价，否则评标委员会将否决其投标。

7.本项目采用综合评分法确定中标人。

（四）采购响应文件的签章密封及递交

1、采购响应文件中报价表、资格证明文件及按要求所作的书面承诺等关键内容必须按本采购文件要求签章。

2、投标人应将所有文件用A4型纸张装订成册，装入文件袋密封，文件袋封面写明项目名称及供应商名称，并在封口处加盖公章。

3、投标人须按采购文件规定的时间和地点送达并履行登记签收手续。

4、采购人将拒绝接受在本采购文件规定的截止时间之后送达的采购响应文件。

（五）投标人注意事项

投标人有如下情形之一者，作无效响应文件处理：

（1）投标人资质及证明文件不满足采购公告要求或过期失效情况的；
（2）递交投标文件投标人法定代表人或其委托授权人身份与投标文件不符的；
（3）未按照本公告规定密封、签署、盖章的；
（4）投标文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大限制的；
（5）递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目报有两个或多个报价的；
（6）发现以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；
（7）投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；
（8）明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的；
第三章  评标办法
第一条、评标办法类型

本项目采用综合评分法进行评标。

第二条、评标原则

本采购项目评标委员会依法按下述原则进行招标：

1．公平、公正、科学和择优；

2．依法评标、严格保密；

3．反对不正当竞争；

第三条、组建评标委员会

评标工作由采购人依法组建的评标委员会承担。评标委员会成员总人数为3人，由采购人在本单位相关专业人员中选取。同时本单位纪检、综合办公室人员全程参与开标过程的监督。

第四条、选举评标委员会组长并分工

评标委员会首先应推选一名评标委员会组长。

第五条、初步评审（资格性审查和符合性评审）

资格性审查，符合资格条件审查的相关内容。
（1）资格审查标准
	序号
	资格要求
	审查内容

	
	具有独立承担民事责任的能力
	投标人具有独立法人资格、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

	
	营业执照经营范围须包含工程管理服务
	营业执照经营范围包含工程管理服务。



	
	未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单
	投标人参加政府采购活动未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体和“中国政府采购” 网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间在发布本公告之后），并将查询结果“截图”加盖公章。

	
	本项目不接受联合体投标
	提供承诺

	
	参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供书面声明（格式自拟）


备注：
1.资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，采购响应文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。

2.信用信息核查

2.1资格审查当日应当核查投标人信用记录，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，采购代理机构拒绝其参与采购活动。

2.2以联合体形式投标的，应当核查联合体所有成员和信用记录，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

3.对于采购响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

（2）符合性评审是指评标委员会审查每一份响应文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留。未能在实质上响应的响应文件，作无效处理，不再进入下一阶段评审。

响应文件有下列情形之一的视为初步评审不合格：

（2）符合性审查表
	序号
	审查内容
	备注

	
	响应文件中的报价表未加盖投标人的公章及法定代表人或授权委托人印章（签字），或法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书原件及委托代理人印章（或签字）的
	/

	
	响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限的
	

	
	投标人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价的
	

	
	响应文件关键字迹模糊、无法辨认的
	

	
	响应文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制的
	

	
	发现以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交、采取可能影响投标公正性的不正当手段的
	

	
	明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的
	


第六条、综合评分标准（满分100分）

评标委员会根据采购文件要求，在满足符合性审查和资格性审查的前提下，对商务标及报价得分实行评标委员会署名评审打分，平均值为该项得分。

统分原则：投标人最终得分=报价得分+商务标得分+技术标得分（所有得分四舍五入取小数点后两位）。

评审总得分按由高到低依次排序；总得分相同时，将按照报价得分高低顺序排列；总得分相同、报价得分也相同，将按照技术标得分高低顺序排列，上述得分全部相同的，将进行二次报价，按二次报价由低到高依次排序。

备注：评分标准中，要求投标人提供相关证明材料的（扫描件、复印件、打印件、截图、照片等。下同，不再赘述），投标人须将相应的相关证明材料按采购文件要求盖章后放入响应文件中，如相关证明材料有模糊不清评分内容无法清晰辨认的，视为无效证明材料，则相应项不得分。

特别说明：相关证明材料以投标人提供的材料为准（应确保真实合法有效），评标委员会不负责对资料的真实性、合法性进行核查；如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按采购文件规定进行评审）。投标人对其提交的响应文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为，自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。
第七条、评分标准： 

	分值构成
	报价部分：20分

商务部分：30分

技术部分：50分

	
	项 目
	评 分 内 容

	报价部分

（20分）
	投标报价

（20分）
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20

	商务部分（30分）
	企业业绩（10分）
	供应商近5年承担过类似工程建设或工程管理或工程代建一体化项目代建业绩或项目管理业绩，每提供一份得5分，最高得10分。提供中标通知书或合同等相关证明材料加盖公章。

	
	项目管理机构

（10分）
	项目管理机构设置合理、职能健全、分工明确、有较强的可行性者，得10分；项目管理机构构架清晰，基本满足项目需求的得5分；项目管理机构有一定缺陷，待完善的不得分。

	
	项目负责人

（10分）
	1、拟派项目负责人具有中级及以上职称或一级注册建造师或注册监理工程师执业资格的，得5分。提供项目负责人相关证件。

2、拟派项目负责人具有专科及以上学历得3分。提供项目负责人学历证书。

3、提供不更换项目负责人承诺函得2分，未提供不得分。

须同时提供项目负责人社保缴纳证明材料，未提供以上均不得分。

	技术部分

（50分）
	本项目理解与重难点分析

（4分）
	对项目的理解准确，总体思路及原则符合政策、规范要求，满足采购文件的要求，并提出项目重点及难点，项目理解和重难点分析详细全面得 4分；分析较为完整，较合理得 3分；分析内容一般，合理得 2分；有分析内容，但不合理得1分；未提供不得分。

	
	项目管理工作流程（5分）
	项目管理工作流程清晰、合理得 5分；项目管理工作流程较清晰、合理得3分；项目管理工作流程清晰性、合理性较差得 2分；有项目管理工作流程，但不具可行性得1分；未提供不得分。

	
	项目管理模式

（5分）
	项目管理模式清晰、合理得 5分；项目管理模式较清晰、合理得 3分；项目管理模式清晰性、合理性较差得1分；未提供不得分。

	
	项目管理组织协调方案

（4分）
	项目管理过程中的组织和协调方案完善、科学、合理、可行性强得 4分；项目管理过程中的组织和协调方案较完善、科学、合理、较有可行性得 2分；项目管理过程中的组织和协调方案完善、科学、合理、可行性方面差的得1分；未提供不得分。

	
	项目投资管理

（4分）
	项目投资管理目标控制：针对本项目有明确的投资管理目标及实施办法、措施，项目投资管理目标控制①全面合理、可行性高、内容完善且科学合理可行的得4分；②基本全面，可行性较高、有待进一步完善的得2分；③内容不全，存在缺陷的、可行性低的得1分，④不提供不得分

	
	项目进度管理

（4分）
	针对本项目有明确的进度控制目标，项目进度管理目标控制①全面合理、可行性高、内容完善且科学合理可行的得4分；②基本全面，可行性较高、有待进一步完善的得 2分；③内容不全，存在缺陷的、可行性低的得 1分，④不提供不得分。

	
	项目质量管理

（4分）
	针对本项目有明确的质量目标，项目质量管理目标控制①全面合理、可行性高、内容完善且科学合理可行的得 4分；②基本全面，可行性较高、有待进一步完善的得 2分；③内容不全，存在缺陷的、可行性低的得1分，④不提供不得分。

	
	项目安全管理

（4分）
	针对本项目有明确的安全管理目标、实施办法及措施，项目安全管理目标控制①全面合理、可行性高、内容完善且科学合理可行的得 4分；②基本全面，可行性较高、有待进一步完善的得 2分；③内容不全，存在缺陷的、可行性低的得1分，④不提供不得分。

	
	项目施工管理方案（4分）
	项目施工管理方案完善、科学、合理、可行性强得 4分；项目施工管理方案较完善、科学、合理、较有可行性得 2分；项目施工管理方案完善、科学、合理、可行性方面差的得1分；未提供不得分。

	
	项目风险

管理方案（4分）
	项目风险管理方案完善、科学、合理、可行性强得 4分；项目风险管理方案较完善、科学、合理、较有可行性得 2分；项目风险管理方案完善、科学、合理、可行性方面差的得1分；未提供不得分。

	
	项目信息及档案管理控制方案（4分）
	供应商应提供相应项目信息及档案管理控制方案，确保移交全部资料的完整性。项目信息及档案管理控制方案内容科学合理、可行性强，得4分；项目信息及档案管理控制方案内容欠缺，条理不明确，能基本满足本项目信息及档案完整性，得2分；未提供不得分。

	
	项目竣工验收管理方案

（4分）
	供应商应结合国家现行法律法规提供项目竣工验收管理方案，确保项目如期竣工验收。项目竣工验收管理方案内容科学合理、可行性强，得4分；项目竣工验收管理方案内容欠缺，条理不明确，能基本满足本项目如期竣工验收，得2分；未提供不得分。


第八条、计分办法

1、评标委员会成员按照采购文件和本办法上述有关规定，给各响应文件评分，对评委评出的各投标人的总分，采取所有评委打分平均分数（算术平均值）作为该投标人的最终得分。

2、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

第九条、推荐成交供应商

评标委员会在评标报告中推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

由评标委员会成员按照评分标准的规定对投标人进行综合评审，所有评标委员会成员打分的算术平均值为投标人的综合得分，结合综合打分规则从高到低推荐前三名为中标候选人。

投标人数量少于三个或者资格条件合格的投标人不足三个，采购人应当依法对该项目重新采购。

第十条、确认成交供应商

1、综合得分最高为中标人。

2、中标人确定后，采购人在黄石市城市管理执法委员会官网上进行公告，公示期为1个工作日。 

3、公示期满如无异议，采购单位向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，中标人放弃成交的，应承担相应的法律责任。 

第十一条、质疑与投诉

中标公告发布期内，投标人对中标结果、采购过程有质疑的，采购人应按相关规定进行受理、答复和处理。

第十二条、签订合同

中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，否则按撤回采购文件处理。采购文件、中标人的采购响应文件，均为签订合同的依据。

第十三条、解释权

本办法由采购人负责解释。

附件：
一、报 名 表
报名单位（公章）：
	单位全称
	

	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	

	项目负责人
	

	执业资格证书编号
	

	联系人及联系电话
	


二、报 价 函
黄石市供用水事务中心：
1．我方已仔细研究了《黄石市老旧小区供水管网漏损治理及供水设施更新改造工程（第一批）》代建服务采购公告的全部内容，愿意以        元的投标报价，按采购公告约定实施和完成。
2．我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销报价文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺在合同约定的期限内完成《黄石市老旧小区供水管网漏损治理及供水设施更新改造工程（第一批）》代建服务并移交全部成果，交由地方专营单位负责运营维护管理。
（3）我方承诺服务质量及工程建设质量达到验收合格标准。
（4）我方承诺严格执行国家、行业及黄石市有关规定。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
投标人（盖章）：                                              

法定代表人或委托人（签名或盖章）：                            
单位地址：                                                   

日期：           

三、法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                          （盖单位章）
         年        月        日 

备注:附法定代表人身份证复印件
四、授权委托书
本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托
         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）              投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                        。
代理人无转委托权。
投标人：                        （盖单位章）
法定代表人：                    （签字或盖章）
身份证号码：                                   

委托代理人：                      （签字或盖章）
身份证号码：                                   

        年        月        日
备注：1、附法定代表人身份证复印件
2、附委托代理人身份证复印件
