黄石市城市桥梁隧道安全隐患综合整治项目（一期）黄思湾隧道安全隐患整治工程监理服务（二次）

采

购

文

件

采购人：黄石市市政公用局

二○二六年七月

第一章  采购公告

各工程监理单位：

由于黄石市城市桥梁隧道安全隐患综合整治项目（一期）黄思湾隧道安全隐患整治工程监理服务采购中标（成交）单位无法按投标承诺履约，已自愿放弃中标。为确保工程顺利推进，现启动采购工程监理单位二次采购，若贵方有兴趣参与本项目，请按以下要求进行响应：

—、项目概况

1.项目名称：黄石市城市桥梁隧道安全隐患综合整治项目（一期）黄思湾隧道安全隐患整治工程监理服务（二次）

2.项目概况：对现有黄思湾隧道实施全面整治改造，主要建设内容包括新建消防泵房，洞内渗漏水注浆，山顶地表治理，路面改造等土建工程,以及安装箱式变电站、高低压柜、变压器、控制柜、射流风机、离心泵消防水箱、消火栓柜、应急通信电话、光纤光栅感温探测器、火灾报警等机电工程。工程建安费约2300万元，资金来源为财政性资金。施工工期约160天。

3.工作范围：按照国家有关法律、法规、规定及现行有关标准、规范、技术法规、强制性条文等对本项目进行工程投资控制、质量控制、进度控制、安全文明施工控制管理、合同管理、信息资料管理、组织协调各承建方的工作等监理服务相关工作。具体详见第三章采购需求。

4.最高限价：人民币19万元（价格报价，不接受其他形式报价，超过最高限价按无效响应处理）

5.服务期限：合同签订之日起至服务全部完成。

二、资格条件和要求

1.供应商须满足中华人民共和国政府采购法第二十二条第一款规定的6项条件，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的采购活动。

- 4.为本工程项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该工程项目的其他采购活动。

- 5.供应商特定资格要求：（1）具备工程监理综合资质，或同时具备市政公用工程监理甲级和机电安装工程乙级及以上资质；（2）拟派驻现场人员须具备国家注册监理工程师资格证书并在本单位注册执业，其中项目总监未在黄石地区外的其他在建项目担任监理，黄石地区担任监理的在建项目不超过3个（提供湖北省建筑市场监督与诚信一体化平台查询截图）。同时数量须满足项目现场各专业需求（市政公用工程和机电安装工程至少各1人）且不少于3人。

6.本项目不接受联合体响应。

三、供应商报名

供应商须在2026年7月22日17:00前将加盖公章的报名表（有关格式见采购文件附件1）发送至电子邮箱：1455225036@qq.com，未在规定期限内报名的供应商响应无效。采购人将在供应商报名后的1个工作日内将工程图纸发送至报名电子邮箱，以便供应商编制响应文件。供应商应对工程图纸进行保密，不得将获取的本工程图纸及其他相关资料用于其他项目或泄露给他人。

四、开标及评标

1.响应文件的投递：本项目响应文件必须封装完整以书面形式通过面呈方式送达采购人（封装要求详见采购文件第二章）。响应文件递交截止时间：2026年7月23日（星期四）9:00。（即评审时间），逾期送达的响应文件不予接受。

2.评审地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。

3.评审方法：采用综合评分法，其中报价评分占30%，商务部分评分占25%，技术部分评分占45%，分值构成总分100分。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.供应商应由委托代理人携带本人身份证及法人授权委托书出席开标会。如供应商由法定代表人出席开标会，则法定代理人应携带本人身份证及法定代理人身份证明书。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他

采购人联系方式：

地址：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼

联系人：黄工   电话：0714-6570882

黄石市市政公用局

2026年7月16日

第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：黄石市市政公用局 地 址：黄石市广州路21号 联 系 人：黄工 联系方式：0714-6570882 |
| 2 | 项目名称 | 黄石市城市桥梁隧道安全隐患综合整治项目（一期）黄思湾隧道安全隐患整治工程监理服务（二次） |
| 3 | 项目地点 | 黄石市 |
| 4 | 报价方式 | 人民币19万元（价格报价，不接受其他形式报价，超过最高限价按无效响应处理） |
| 5 | 采购需求 | 详见第三章 |
| 6 | 合同履行期限（服务期） | 合同签订之日起至服务全部完成。 |
| 7 | 响应资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的采购活动。 4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.供应商特定资格要求：（1）具备工程监理综合资质，或同时具备市政公用工程监理甲级和机电安装工程乙级及以上资质；（2）拟派驻现场人员须具备国家注册监理工程师资格证书并在本单位注册执业，其中项目总监未在黄石地区外的其他在建项目担任监理，黄石地区担任监理的在建项目不超过3个（提供湖北省建筑市场监督与诚信一体化平台查询截图）。同时数量须满足项目现场各专业需求（市政公用工程和机电安装工程至少各1人）且不少于3人。 |
| 8 | 构成响应文件的其他材料 | 详见采购文件 |
| 9 | 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |
| 10 | 响应有效期 | 自响应截止日起60天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 11 | 响应文件的数量 | 响应文件由应用A4规格纸编制并装订成册，提交正本1份。其中“报价文件”除须单独封装盖章外，还须装订在“响应文件”中，并随“响应文件”封装盖章。 |
| 12 | 签字或盖章要求 | 按采购文件要求签字及（或）盖章。 |
| 13 | 供应商报名截止时间及方式 | 供应商须在2026年 7 月 22 日17:00前将加盖公章的报名表（有关格式见采购文件附件1）发送至电子邮箱：1455225036@qq.com，未在规定期限内报名的供应商响应无效。 |
| 14 | 递交响应文件截止时间及送达地点 | 截止时间：2026年 7 月 23 日（星期 四 ）9:00。 送达地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。 |
| 15 | 评审时间及地点 | 评审时间：2026年 7 月 23 日（星期 四 ）9:00。 开标地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。 |
| 16 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 17 | 备注 | - 1.法定代表人出席开标会的，须携带本人身份证（原件）及法人身份证明书（原件）。 - 2.委托代理人出席开标会的，须携带本人身份证（原件）、法人身份证明书（原件）及法人授权委托书（原件）。 - 3.响应文件须在投标截止时间前递交到指定地点，否则其投标将被拒绝。 4.采购人不组织现场踏勘，供应商应自行前往。 |

二、采购文件

1.供应商按照本项目采购文件要求提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，采购人将报请政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.供应商应认真检查采购文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补遗。

3.除本采购文件内容外，在提交响应文件截止之日前，采购人需要对采购文件进行澄清、补充或修改的，采购人将会通过黄石市城管委官方网站以更正公告的形式发布。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

4.采购人澄清、补充或修改可能影响供应商编制响应文件且更正公告至递交响应文件截止时间不足5日的，为使供应商有足够的时间修改响应文件，采购人将顺延递交响应文件截止时间和评审时间，并将顺延后的递交响应文件截止时间和评审时间在上更正公告中明确。

三、响应文件

1.响应文件编制基本要求

1.1响应文件以及有关响应事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

1.2除技术要求中另有规定外，本采购文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

1.3供应商应认真阅读、充分理解本采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行本采购文件中各项条款规定及要求，并按采购文件的要求制作响应文件。

1.4响应文件应按本采购文件的全部内容，包括所有的补充通知及响应文件格式进行编制。

1.5若供应商只填写和提供本采购文件要求的部分内容和响应文件格式，给评审过程造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

2.响应文件的组成

本项目响应文件由“报价函”和“响应文件”两部分组成，其中“报价函”除须单独封装盖章外，还须装订在“响应文件”中，并随“响应文件”封装盖章。

2.1 “报价函”（格式详见附件2）采用A4规格纸张打印。

2.2“响应文件”可由供应商自行确定的内容和编排顺序，采用A4规格纸张（图表可例外）打印，包括以下内容：

- （1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）（复印件）；

- （2）资质证书（复印件）；

- （3）法定代表人身份证明；授权委托书（格式详见附件3、4）；

（4）基本资格条件承诺函（附件5）；

（5）拟派本项目总监及其他监理人员名单及相关证书（复印件，湖北省建筑市场监督与诚信一体化平台任职项目查询截图）；

- （6）评审需要的类似业绩以及证明材料（复印件）；

- （7）技术服务方案；

（8）供应商认为需要提供的其他资料。

2.3以上资料原件或复印件均须密封完整并加盖公章，法定代表人的授权委托人到现场时，需出具身份证原件复核。

- 四、采购评审

1.采购人依据内控制度组建采购小组，由采购人在本单位选取，总人数为3人。

2.本项目由采购小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3.采购小组对各供应商递交的响应文件进行审查，经审查发现有下列情况之一的，视为无效响应：

（1）供应商资质及证明文件不满足采购公告要求或过期失效情况的；

（2）递交响应文件供应商法定代表人或其委托授权人身份与响应文件不符的；

（3）未按照本公告规定密封、签署、盖章的；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大限制的；

（5）递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价的；

（6）发现以他人名义响应、串通、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交、采取可能影响评审公正性的不正当手段的；

（7）响应文件关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的；

（9）异常低价且无法在评审现场给出书面合理解释的。异常低价是指响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的；或响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的；或响应报价低于采购项目最高限价45%的；或其他采购小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

4.采购小组须对无效响应文件进行复核确认，确认为无效响应文件的供应商不予进入评审阶段。

5.综合评分标准（满分100分）

采购小组根据采购文件要求，对审查合格的响应文件实行署名评审打分，平均值为该项得分。评分标准如下：

评 分 标 准

| 项目 | 评审因素 | 得分 | 评审（分）标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评分 （30分） | 价格评分采用低价优先法计算：即满足采购文件要求且报价最低的供应商价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 （报价得分四舍五入后保留至小数点后2位）。 |  |  |
| 商务部分（25分） | 企业业绩 | 10 | 供应商提供近五年（2021年7月至今）完成过类似工程监理业绩，每提供1项得2分,最高10分。 注：类似工程是指金额达到2000万元以上的市政工程或含有配套机电安装金额达到1500万元以上的其他工程，须同时提供中标（成交）通知书、监理合同、竣工验收证明等有效证明材料。业绩需能有效证明工程类型，完成时间以竣工验收证明时间为准。 |
|  | 项目负责人 | 3 | 项目负责人具有相应专业高级及以上职称的得3分。（提供相关证件） |
|  |  | 6 | - 项目负责人近五年（2021年7月至今）主持并完成过类似工程监理业绩,每提供1项得3分,最高6分。 注：类似工程是指金额达到2000万元以上的市政工程或含有配套机电安装金额达到1500万元以上的其他工程，须同时提供中标（成交）通知书、监理合同、竣工验收证明等有效证明材料。业绩需能有效证明业绩时间、类型及项目负责人名字。 |
|  | 拟派团队人员 | 6 | 除项目负责人外，其他拟派驻现场监理人员： 具有相应专业中级职称的，每有1人得1.5分；具有相应专业高级及以上职称的，每有1人得2分。本项最高得6分，未提供得0分。 |
| 技术部分（45分） | 质量控制的方法及措施 | 9 | 一、评审内容：供应商根据文件要求，制定质量控制的方法及措施，内容包括但不限于：①质量控制目标；②质量控制内容；③质量控制措施等三个方面。 二、评分方法：对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容满分3分，评审内容的符合度、完整性、合理性每满足1条得1分，其他情况不得分。最高得9分。 |
|  | 进度控制的方法及措施 | 12 | - 一、评审内容：供应商根据文件要求，制定进度控制的方法及措施，内容包括但不限于：①进度控制目标；②进度控制计划；③材料设备采购计划；④针对影响进度情况的解决方案等四个方面。 - 二、评分方法：对上述4项评审内容进行打分，每项评审内容满分3分，评审内容的符合度、完整性、合理性每满足1条得1分，其他情况不得分。最高得12分。 |
|  | 施工安全 管理 | 12 | - 一、评审内容：供应商根据文件要求，制定施工安全管理，内容包括但不限于：①施工安全管理目标；②安全生产制度；③安全事故调查与处理方案；④政府数据和资料安全管理方案等四个方面。 - 二、评分方法：对上述4项评审内容进行打分，每项评审内容满分3分，评审内容的符合度、完整性、合理性每满足1条得1分，其他情况不得分。最高得12分。 |
|  | 项目会议 制度 | 3 | - 一、评审内容：供应商根据文件要求，制定项目会议制度，内容包括但不限于：①会议类型；②会议制度等两个方面。 - 二、评分方法：对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容满分1.5分，评审内容的符合度、完整性、合理性每满足1条得0.5分，其他情况不得分。最高得3分。 |
|  | 组织协调的方法 | 4.5 | - 一、评审内容：供应商根据文件要求，制定组织协调的方法，内容包括但不限于：①分析协调各方的重难点；②对应重难点的解决方案；③确保工作流畅的措施等三个方面。 - 二、评分方法：对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容满分1.5分，评审内容的符合度、完整性、合理性每满足1条得0.5分，其他情况不得分。最高得4.5分。 |
|  | 监理工作安排 | 4.5 | - 一、评审内容：供应商根据文件要求，制定监理工作安排，内容包括但不限于：①监理工作服务内容；②人员工作安排；③人员职责说明及划分等三个方面。 - 二、评分方法：对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容满分1.5分，评审内容的符合度、完整性、合理性每满足1条得0.5分，其他情况不得分。最高得4.5分。 |
| 总 分 |  | 100分 |  |

1.上述技术部分中，每项评审内容区间量化指标评判依据：（1）符合度：充分响应本项目采购需求并做详细的论述，不存在与本评审项无关内容；（2）完整性：针对采购需求的项目实际情况和服务要求的每个要点展开全方面的论述，不得缺项；（3）合理性：需依据本项目阐述，措施可落地。

2.供应商应确保提供的相关证明材料真实合法有效，采购小组不负责对资料的真实性、合法性进行核查；如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按采购文件规定进行评审）。供应商对其提交的响应文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为，自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。

五、编写评审报告

1.评审报告包括以下主要内容：

（1）采购文件；
（2）供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（3）响应文件开启日期和地点；

（4）供应商名单和采购小组成员名单；

（5）提出的成交候选供应商及理由；

（6）采购记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、报价情况等。

2.评审报告的签署

评审报告应当由采购小组全体人员签字认可。采购小组成员对评审报告有异议的，采购小组按照少数服从多数的原则确定成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的采购小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，由采购小组书面记录相关情况。采购小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告内容。

- 3.确定成交供应商：通过评审，在满足采购文件全部条款的基础上，采购小组按照实质性响应供应商的最终得分，推荐得分最高的为成交候选供应商，采购人在接到采购小组出具的书面评审报告后，按《黄石市市政公用局采购工作管理办法》确认成交供应商，并同时在黄石市城管委官方网站发布成交公告。

- 六、质疑和投诉

供应商对采购文件有质疑的，应在响应文件递交截止时间一个工作日前以书面形式（需加盖供应商行政公章）提交至采购人。供应商提出质疑时间已经超过质疑有效期的，采购人将不予受理。采购人对在质疑有效期收到的质疑，将以书面回复函形式进行答复。供应商对采购人答复不满意的，可向主管部门黄石市城市管理执法委员会投诉。

1.质疑

- 1.1供应商认为采购文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函（需加盖供应商行政公章）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

1.3质疑人应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.4质疑函不符合上述要求的，采购人应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

2.质疑答复

2.1采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

3.投诉

质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向黄石市城市管理执法委员会投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 采购需求

- 一、项目名称：黄石市城市桥梁隧道安全隐患综合整治项目（一期）黄思湾隧道安全隐患整治工程招标代理及清单控制价编制服务

- 二、最高限价：人民币19万元（价格报价，不接受其他形式报价，超过最高限价按无效响应处理）

三、项目概况：本项目是对现有黄思湾隧道的土建及供配电、消防、通风、通信设施实施全面整治改造，主要建设内容包括3个方面，其中：

（一）机电工程：改造内容包括通风工程安装射流风机6组；消防工程安装20L/s离心泵2台、216m³消防水箱1套、消火栓柜36套；通信工程安装应急通信电话13台、光纤光栅感温探测器550m、三波长火焰探测器和火灾报警综合36个；照明工程安装加强照明62盏、应急灯780盏；供配电工程安装高低压柜22台、变压器4台、箱式变电站1座；综合管理房电气工程安装配电箱3台、巡检控制柜1台、稳压泵控制柜1台等。

（二）土建工程：改造内容包括新建建筑面积240.76㎡综合管理用房1栋1层（泵房），洞内渗漏水注浆治理626m³，山顶地表治理5200㎡，新铺沥青路面15191㎡等。

（三）附属工程：改造内容包括安装交通信号灯两组、突起路标618个、轮廓标186个等。

四、采购需求：

（一）采购需求执行的相关标准、规范

本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范包括但不限于以下：

1.《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）

2.《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）

3.《建设项目（工程）竣工验收办法》

4.《建筑工程资料管理规程》（JGJ/T185-2009）

5.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50319-2013）

在合同履行过程中，工程实施所引用的标准、规范、规程如有修改或新颁，除国家、行业强制性标准必须执行外，其他新颁标准、规范、规程是否采用由委托人决定，监理人应监督承包人按委托人决定执行。

（二）项目服务技术要求

对黄石市城市桥梁隧道安全隐患综合整治项目（一期）黄思湾隧道安全隐患整治工程全过程监理及相关服务，包括但不仅限于以下内容：

1.质量控制

供应商根据文件要求，制定质量控制的方法及措施，内容包括但不限于：①质量控制目标；②质量控制内容；③质量控制措施等三个方面。

（1）质量控制目标：合格。

（2）依据采购文件、响应文件、合同、技术规范，审查、监督、控制工程项目质量。

（3）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目工程质量。

（4）组织系统建设工程质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理。

（5）督促子项承包人整改存在问题。

（6）参与工程竣工验收和交接。

2.进度控制

供应商根据文件要求，制定进度控制的方法及措施，内容包括但不限于：①进度控制目标；②进度控制计划；③材料设备采购计划；④针对影响进度情况的解决方案等四个方面。

（1）进度控制目标：严格按照磋商文件和监理合同的工期要求，确保在规定的施工期内完成本工程。如采购人因拆迁原因，则工期顺延，成交供应商不得增加监理费用。

（2）对承包商报送的人工、材料、机械动态月报进行分析，找出影响进度原因，提出纠正措施和指令。及时分析进度障碍，提出补救措施，调整总控制进度计划，并及时上报采购人后，发布相应指令。

（3）根据施工总进度计划，审核承包商提交的年、季、月、周进度计划并监督、控制其执行，必要时对上述计划提出调整建议和必要的指示。根据采购人及各相关合同要求，制定本工程总进度控制计划、材料设备采购计划，审查承包商提交的单位工程施工进度计划。监理人应按施工合同工期的要求，督促施工单位在合同工期内完成工程的施工任务，确保工程能如期竣工。

3.项目施工安全管理

供应商根据文件要求，制定施工安全管理，内容包括但不限于：①施工安全管理目标；②安全生产制度；③安全事故调查与处理方案、④政府数据和资料安全管理方案等四个方面。

（1）安全生产管理目标：市级安全优良施工现场。

（2）检查督促子项承包人建立、完善安全生产制度。

（3）组织工程安全事故的调查与处理。

（4）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

4.项目会议制度

供应商根据文件要求，制定项目会议制度，内容包括但不限于：①会议类型；②会议制度等两个方面。

（1）为保证监理工作的开展和实施协调，供应商可组织必要的会议来保证：①项目协调会；②项目周例会；③项目专题研讨会；④项目问题通报会；⑤项目阶段及最终验收会。

（2）供应商还应积极参加以下会议：①项目专家论证评审会；②项目阶段工作总结会。

5.组织协调

供应商根据文件要求，制定组织协调的方法，内容包括但不限于：①分析协调各方的重难点；②对应重难点的解决方案；③确保工作流畅的措施等三个方面。

（1）监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

（2）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决；

（3）确立项目安全监督的工作目标。

6.其他要求

供应商根据文件要求，制定监理工作安排，内容包括但不限于：①监理工作服务内容；②人员工作安排；③人员职责说明及划分等三个方面。

（1）监理工作服务内容：

a.要求监理单位对本项目施工及保修阶段投资、进度、质量、安全进行控制，对施工阶段合同进行管理，严格执行国家工程建设监理制度的有关法律、法规等。

b.主持监理合同授权范围内项目建设各方的协调工作，编制施工协调会议、技术论证会议纪要。

c.协助采购人按国家规定进行项目建设各阶段验收及竣工验收，审查设计单位图纸和施工单位编制的施工组织设计方案、竣工图纸和全部资料。

d.成交供应商不得对监理项目进行分包或转包，否则采购人有权终止合同。成交供应商承担由此造成的一切损失。

（2）监理人员要求

★a.组建工程监理机构：拟派驻现场监理人员不少于 3 人（须保证施工全过程在场的现场总监理工程师 1 人，专业监理工程师 2 人；以上人员必须为响应文件中拟派的监理人员，且持证上岗，职责分工明确。）

b.对现场监理人员的要求：

1)主要专业监理人员必须取得监理上岗证，要求专业对口，业务熟悉，严格按规范精心监理，认真执行有关监理法规和监理工程师准则；

2)能吃苦耐劳，认真负责，秉公办事，廉洁自律，随叫随到；

3)要求项目建设中，每道工序都做施工记载，详细做好监理日记，达到并符合项目质量要求；

4)与业主现场人员搞好合作关系，积极配合共同做好项目管理。

5)供应商根据项目要求提供拟派总监情况、拟配备成员情况的详细说明，并提供相关证明材料。

6)成交供应商在响应文件中承诺的用于本项目的仪器设备，必须与监理人员同时到场，并服务到项目竣工，否则视为违约，采购人有权拒绝支付监理费直到仪器设备到达现场或终止合同。

五、商务部分

（一）服务期限：合同签订之日起至服务全部完成，工程预计开工时间2026年7月，完工时间2026年12月，工期约160天。

（二）服务要求：

1.★服务范围：施工阶段全过程监理及相关服务：实施全过程的质量、进度、投资等相关事宜，以及项目协调、决算审计配合的责任和义务。

2.★服务标准：应满足国家、行业现行规范标准，并满足采购文件及响应

文件所列的服务要求。

3.★质量控制目标：合格

4.★安全生产控制目标：合格

5.★文明施工控制目标：合格

6.★投资控制目标：满足投资控制目标，不超过投资概算

（三）报价要求

固定总价包干。供应商所报价包含为完成项目改造内容所发生的一切费用，包括但不限于人工费、管理费、交通费、通讯费、现场服务费、税费和规费以及一切为履行本服务项目而发生的费用，除合同中另有约定外，采购人不再支付任何费用。

（四）履约验收：

1.采购人有权对成交供应商工作人员的各项工作进行监督、检查，对不符合采购人工作要求的服务行为要求其立即纠正、整改。

2.成交供应商应认真履行价格和服务承诺，采购人将在服务期内采取定期检查、抽查、暗访等方式对成交供应商履约情况进行检查，如发现成交供应商违反价格及服务承诺行为，采购人将按规定终止协议。

3.严格遵守价格优惠承诺，在办理业务时，不得收取规定以外的其他费用。

4.在合同执行期内出现成交供应商发生不良行为记录的、被责令停业或者财产被接管、冻结和破产状态的，采购人有权取消其成交资格。

5.合同履行过程中的各项违约情形的处罚措施在合同中具体约定。

（五）付款方式：工程竣工验收后，由成交供应商提出申请，采购人按成交价支付服务款。采购人付款前，成交供应商应提供正规增值税发票，否则，采购人有权拒绝付款。

（六）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四章 合同模板

（以实际签订为准）

第五章 响应文件格式附件

响应文件制作请按照本采购文件“第二章 供应商须知”第三部分“响应文件”的规定制作，有关格式附件如下：

附件1

黄石市城市桥梁隧道安全隐患综合整治项目（一期）黄思湾隧道安全隐患整治工程监理服务（二次）

报名单位（公章）：

| 单位全称 |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  |
| 项目总监 |  |
| 联系人及联系电话 |  |

附件2

# 报  价  函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                       （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以总价        万元的响应报价，按采购公告约定实施和完成。

2．我方承诺在响应有效期     天内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部成果。

（3）我方承诺服务质量达到验收合格标准。

（4）我方承诺严格执行国家、行业及黄石市有关规定。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托人（签名或盖章）：

单位地址：

日期：

附件3

法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

备注:1.附法定代表人身份证复印件

附件4

授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）              响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

供  应  商：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

备注：1、附法定代表人身份证复印件

2、附委托代理人身份证复印件

附件5

基本资格条件承诺函

致黄石市市政公用局：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商签章）

年 月 日