2026年污水设施应急处置服务项目
采 购 文 件

采购人：黄石市排水管理处

 二○二六年八月

 采购公告

一、项目概况

 1、采购项目名称：2026年污水设施应急处置服务项目
 2、项目预算：人民币55万元。

3、采购内容：本项目为2026年污水设施应急处置服务项目，主要承担领导批示件、市民投诉、巡视发现等方式产生的污水管网及井盖类应急处置工作，预计处置井盖周边破损、井盖座松动破损、污水漫溢、检查井室渗漏、检查井塌陷破损以及雨污混错接等类型的问题。

4、技术要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。

二、资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人须具有独立法人资格、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

3、投标人须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质、安全生产许可证。

4、拟投入本项目的项目经理需具有二级及以上市政公用工程注册建造师证书以及安全生产考核合格B证。
5、投标人参加政府采购活动近三年（2023年8月至本公告发布之日）内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购” 网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间在发布本公告之后），并将查询结果“截图”加盖公章。

6、本工程不接受联合体投标。

三、投标报名：

1、时间：2026年8月31日至2026年9月4日17:00时；

2、地点：黄石市排水管理处运维管理所（地址：挹江南路胜阳港泵站院内）；联系人：陈立，电话：0714-6512599。

3、方式：凡有意参加本项目投标的潜在投标人，应当在上述时间内将报名表（格式见附件）盖章后送达上述地址或将扫描件发送至邮箱：576775096@qq.com，未在规定期限内报名的投标人无参与投标资格。

四、投标报价要求

1、本工程报价方式采用费率报价方式，不接受其他形式报价。本工程招标控制价为：折扣率≤95%。各投标人的报价不得高于控制价，否则将视为无效报件，作废标处理。本工程最终结算价不超过55万元，在合同执行过程中如结算金额已达到55万元则合同自动终止。
2、投标报价要严格按照采购人提供的投标报价表格式进行报价，不得自行修改表格内容及报价方式，否则将视为无效报价，作废标处理。

3、本项目采用经评审的最低价评标法确定中标候选人。

五、开标时间和地点

1、采购响应文件递交截止时间：2026年9月7日10:30时，各投标人应在截止时间之前将采购响应文件送至开标地点并参加开标，逾期送达的采购响应文件不予接受。

2、开标时间：2026年9月7日10：30时。

3、开标地点：黄石市排水管理处运维管理所三楼会议室（地址：挹江南路胜阳港泵站院内）。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人:黄石市排水管理处

地址:黄石市排水管理处运维管理所（地址：挹江南路胜阳港泵站院内）

电话:0714-6512599
2.采购代理机构信息

采购代理机构:江苏雨田工程咨询集团有限公司
联系地址:南京市江宁区湖东路29号9号楼2280 

电话:18627711235
3.项目联系方式

联系人:陈立/廖君
电话:0714-6512599/18627711235
第二章  投标人须知
一、投标人须知前附表

	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	采购人
	名    称：黄石市排水管理处

地    址：黄石市排水管理处运维管理所（地址：挹江南路胜阳港泵站院内    

联 系 人：陈立     

联系方式：0714-6512599

	2
	采购代理机构
	名    称：江苏雨田工程咨询集团有限公司

地    址：南京市江宁区湖东路29号9号楼2280

联 系 人：廖君     

联系方式：18627711235

	3
	项目名称
	2026年污水设施应急处置服务项目

	4
	项目地点
	黄石市

	5
	报价方式
	费率报价，不接受其他形式报价。

招标控制价为：折扣率≤95%。

	6
	采购需求
	详见第三章

	7
	合同履行期限（服务期）
	至2026年12月。在合同执行过程中如结算金额已达到55万元则合同自动终止。

	8
	投标资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、须具有独立法人资格、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

3、投标人须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质、安全生产许可证。

4、拟投入本项目的项目经理需具有二级及以上市政公用工程注册建造师证书以及安全生产考核合格B证。
5、 投标人参加政府采购活动近五年（2020年3月至本公告发布之日）内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购” 网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间在发布本公告之后），并将查询结果“截图”加盖公章；

6、本项目不接受联合体投标。

	9
	构成响应文件的其他材料
	详见采购文件

	10
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	11
	投标有效期
	自投标截止日起60天。

	12
	投标文件数量
	投标文件由应用A4规格纸编制并装订成册，并采用密封包装，提交正本1份，副本2份。投标报价表应单独密封提交。

	13
	签字或盖章

要求
	按采购文件要求签字及（或）盖章。

	14
	信息公告媒体
	黄石市城市管理执法委员会网站http://cgw.huangshi.gov.cn/

	15
	投标报名截止时间及报名方式
	报名截止时间：2026年9月4日17:00时

报名方式：有效报名表PDF发送至电子邮箱：576775096@qq.com

	16
	投标截止时间及送达地点
	投标截止时间：2026年9月7日（星期一）上午10:30时。

送达地点：黄石市排水管理处运维管理所三楼会议室。

	17
	开标时间及

地点
	开标时间：2026年9月7日（星期一）上午10:30时。

开标地点：黄石市排水管理处运维管理所三楼会议室。

	18
	评标办法
	经评审的最低价评标法

	19
	采购进口产品
	☑本项目拒绝进口产品参加投标  

□本项目接受进口产品参加投标 

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 

	20
	样品提供的

规定
	☑不要求提供  

□要求提供 

提交时间及地点：/

	21
	采购代理服务费收取方式和标准
	根据采购人和采购代理机构签署的委托代理协议书约定：

1.采购代理服务费：☐由采购人支付 ☑由中标人支付 

2.支付标准：以成交金额为计费依据，代理费参照《湖北省招标代理服务收费参考标准（试行）》鄂建文〔2023〕35号文收费标准的76%计取，成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清，代理费不足3000元，按3000元收取。
账户信息：
账户名称：江苏雨田工程咨询集团有限公司湖北分公司

账号：127925664110001

开户银行：招商银行股份有限公司武汉青年路支行

纳税人识别号：91420111MAK9802K1R

	22
	备注
	投标人递交响应文件必须在开标会时出示法定代表人身份证原件或其授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件）出席开标会，响应文件须在投标截止时间前递交到指定地点，否则其投标将被拒绝。


二、采购文件

1.投标人按照本项目采购文件要求提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，采购人将报请政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.投标人应认真检查采购文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补遗。

3.除本采购文件内容外，在提交投标文件截止之日前，采购人需要对采购文件进行澄清、补充或修改的，采购人将会通过黄石市城管委官方网站以更正公告的形式发布。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

4.采购人澄清、补充或修改可能影响投标人编制投标文件且更正公告至投标截止时间不足5日的，为使投标人有足够的时间修改投标文件，采购人将顺延投标截止时间和开标时间，并将顺延后的投标截止时间和开标时间在上更正公告中明确。

三、投标文件

1.投标文件编制基本要求

1.1投标文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

1.2除技术要求中另有规定外，本采购文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

1.3投标人应认真阅读、充分理解本采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行本采购文件中各项条款规定及要求，并按采购文件的要求制作投标文件。

1.4投标文件应按本采购文件的全部内容，包括所有的补充通知及投标文件格式进行编制。

1.5若投标人只填写和提供本采购文件要求的部分内容和投标文件格式，给评标过程造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

2.投标文件的组成

本项目投标文件由“报价文件”、“响应文件”两部分组成，均须单独封装盖章。

2.1 “报价文件”特指“投标函”及报价（格式详见第四章附件2），采用A4规格纸张打印。

2.2 投标人应根据本采购文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应合理，并包含完成本采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本采购文件或其他原因应由投标人支付的招标代理服务费、税款和其他应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。

2.3 “响应文件”可由投标人自行确定的内容和编排顺序，采用A4规格纸张（图表可例外）打印，包括以下内容：

（1）营业执照（复印件）；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的查询记录截图打印件（查询截图打印件应清晰明了，如因截图内容辨认困难造成的不利后果由投标人自行承担）；

（4）针对本项目的采购需求，制定的技术方案；

（5）投标人认为需要提供的其他资料。

以上资料原件或复印件均须密封完整并加盖公章，法定代表人的授权委托人到现场时，需出具身份证原件复核。

四、开标评标

1.本项目采用经评审的最低价评标法进行评标。

2.采购人组建采购小组和监督小组，由采购人在本单位选取，其中采购小组总人数为3人，监督小组为1人。

3.采购小组对各投标人递交的投标文件进行审查，经审查发现有下列情况之一的，视为无效投标：

（1）投标人资质及证明文件不满足采购公告要求或过期失效情况的；

（2）递交投标文件投标人法定代表或其委托授权人身份与投标文件不符的；

（3）未按照本公告规定密封、签署、盖章的；

（4）投标文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大限制的；

（5）递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目报有两个或多个报价的；

（6）发现以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

（7）投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的；

4.采购小组须对无效投标文件进行复核确认，确认为无效投标文件的投标人不予进入比价或评分阶段。

5.经评审的最低价评标法，采购小组根据采购文件要求，对符合要求的投标文件报价进行排序，以经评审的最低有效报价为第一中标候选人，次低价为第二中标候选人，依次类推。

投标人资质条件、能力和信誉
	项目
	要求
	备注

	资质条件
	具备住房城乡建设主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书，具备有效的安全生产许可证，具备市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照。
	原件扫描件

	财务要求
	财务要求：提供近三年（2023年、2024年、2025年）经会计师事务所或审计

机构审计的财务审计报告（若申请人经营时间不足三年，则据实提供）
	提供会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告

	信誉要求
	1.没有被依法暂停或取消投标资格；

2.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.在最近三年内没有发生重大工程质量问题；

5.在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）没有被列入严重违法失信企业名单；

6. 在“ 信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网” （http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）没有被列入失信被执行人名单；

7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为；

8.不存在法律法规规定的不得存在的其他情形。
	第1、2、3、4、8提供承诺函，第5、6、7提供相关网站查询截图

	项目经理资格
	具备二级及以上市政公用工程注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书B证，社保在投标人单位，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
	提供证书扫描件，近三个月在本单位缴纳社保证明，未担任其他正在实施建设工程项目的项目经理承诺书。

	其他人员要求
	项目管理机构其他主要人员
	项目技术负责人
	具备相关专业中级职称，5年以上主管施工技术经验。
	1人
	提供证书扫描件，近三个月在本单位缴纳社保证明

	
	
	施工管理
	持有市政工程相关专业施工员岗位培训考核合格证书。
	1 人
	

	
	
	质量管理
	持有市政工程相关专业质量员岗位培训考核合格证书。
	1 人
	

	
	
	安全管理
	持有有效的安全生产考核合格证书（C证）
	1 人
	

	
	
	作业人员
	具备有限空间作业或排水管道检测或下水道养护相关证书
	2人
	

	设备要求
	提供完整设备清单，至少应配备喷涂设备1台，清洗吸污车1台
	自有设备需提供购买发票，租赁设备需提供设备租赁合同；车辆均需提供车辆行驶证、车辆照片、车辆年检证明


第三章 采购需求
一、工程概况

本项目为2026年污水设施应急处置服务项目，主要承担领导批示件、市民投诉、巡视突发等方式产生的污水管网及井盖类应急处置工作，预计处置井盖周边破损、井盖座松动破损、污水漫溢、检查井室渗漏、检查井塌陷破损以及雨污混错接等类型的问题。

二、承包方式及范围

承包方式：包工包料。

承包范围：根据甲方下达的任务单对市管污水设施进行应急处置。

三、服务期限

自合同签订之日起至2026年12月。在合同执行过程中如结算金额已达到55万元则合同自动终止。

四、工期

在甲方下达的任务单所要求的期限内完成相应的应急处置工作。

五、质量要求

符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。

六、适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

本项目所采购的材料、设备以及施工须达到国家和省、市或行业的下列现行工程建设标准、规范的要求：

1、按施工图纸或方案的技术要求执行； 

2、按现行的建筑、安装、市政工程设计标准和规范、规程执行； 

3、按现行的建筑、安装、市政工程施工操作规范及验收规范执行； 

4、按现行的建筑工程施工质量验收统一标准执行； 

5、按省、市建设行政主管部门的相关文件执行。 

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范及规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本。

人员要求：

     应配备相应的技术负责人、安全员及作业人员，技术负责人应具备相关中级工程师职称，安全员应具有安全生产考核合格C证。作业人员应具备有限空间作业或排水管道检测或下水道养护相关证书。

     八、设备要求：

    自有设备需提供购买发票，租赁设备需提供设备租赁合同；车辆均需提供车辆行驶证、车辆照片、车辆年检证明。
九、安全文明施工

在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同约定履行其安全施工职责。

承包人应遵守国家和省、市有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，规范现场施工秩序，确保施工现场标识齐全、整齐有序。

十、竣工验收

承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，向发包人申请进行竣工验收，由发包人组织竣工验收。

十一、结算原则

据实结算，根据业主、施工、跟审三方确认的实际完成工程量，按照2022年《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表》及2024年湖北省系列定额进行计价，并乘以中标折扣率做为最终结算价。

定额使用顺序：优先执行2022年《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表》，如有该定额缺项的项目则依次执行2024年《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》。
十二、付款方式

本项目无预付款，每月按照完成工程量支付当月75%的进度款，竣工验收后支付至总工程量的85%，结算审计完成后支付至审定结算金额的98.5%，余款做为质保金，待质保期满后一次性付清。

十三、保修

质保期为两年，自竣工验收之日起计算。质保期内如发现质量缺陷，承包人应当在接到通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，相关费用由承包人承担。发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达现场抢修。

第四章  投标文件格式附件

投标文件制作请按照本采购文件“第二章 投标人须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式附件如下：

附件1

投  标  函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                       （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以下浮率       的投标报价，按采购公告约定实施和完成。

2．我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内交付。

（3）我方承诺质量达到验收合格标准。

（4）我方承诺严格执行国家、行业及黄石市有关规定。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人（盖章）：                                              

法定代表人或委托人（签名或盖章）：                            
单位地址：                                                   

日期：           

附件2

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日 

备注:附法定代表人身份证复印件

附件3

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）              投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          
                                                           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号码：                                   

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：                                   

        年        月        日

备注: 附委托代理人身份证复印件。

附件4

类似业绩一览表

投标人全称（公章）：

项目名称：
	序号
	采购人名称
	项目名称
	合同

金额
	采购单位联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


备注：请在此表后附上类似业绩的证明原件扫描件或彩色图片（如有）。

                            法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：         

                            日     期： 

附件5

投标报价表

工程名称：                
	投标折扣率（%）
	项目经理
	备注

	
	
	

	投标折扣率（大写）：                        


投标单位（盖章）：

法人代表或委托代理人（签章）：

                                                 年  月  日 

附件6
诚信投标承诺函

单位名称：                                     

法定代表人：                                   

身份证号码：                                   
手机：                  固定电话：             

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我单位在此慎重作出如下承诺：

1、我单位提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

2、我单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，参加同一项目的采购活动；
3、我单位不与招标人、其他投标人及招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益；

4、我单位不向招标人、评标委员会成员及相关人员行贿，牟取中标；

5、我单位不以他人名义投标或者其他弄虚作假的方式参与投标、骗取中标；

6、我单位不出借资质，不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序；

7、我单位不在投标中哄抬价格或恶意压价；

8、我单位不在招投标活动中虚假投诉；

9、我单位在中标后不转包和非法分包；

10、我单位在中标后合不违背中标人承诺函及施工合同实质性条款；

11、我单位在招投标活动中严格遵守相关法律、法规、规章、规定，诚实守信。

本单位如有违反承诺内容的行为，自愿接受招标人的处罚，取消中标资格，记不良行为记录，并愿意承担因此产生的一切法律责任。

投标人（盖单位章）：







法定代表人或委托代理人（签字）：




日期：








附件7
基本资格条件承诺函

致黄石市排水管理处：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

投标人（盖单位章）：







法定代表人或委托代理人（签字）：




日期：









